AURORA

STATUS, REORGANIZAÇÃO E ROADMAP DO PROJETO

Correlação integral entre a Especificação Técnica V4.0, o histórico de desenvolvimento e a realidade verificável do código atual

| Projeto | Aurora Smart Launcher |
| --- | --- |
| Base comparativa | Especificação Técnica V4.0 + conversas e tarefas do projeto |
| Estado auditado | Código local em 29 de agosto de 2026 |
| Finalidade | Guia oficial para retomada, priorização e futuras execuções |
| Confiabilidade | Código/testes > documentação atual > histórico de chats > hipótese |

RESULTADO CENTRAL  A fundação do launcher e grande parte da experiência desktop estão funcionais. O principal gargalo já não é criar uma interface: é encerrar a homologação do Companion, corrigir a governança de releases e iniciar de forma disciplinada os subsistemas ainda ausentes (atualizações, diagnóstico/CAS, ferramentas de IA, Master, P2P e social).

# Sumário executivo

A leitura abaixo distingue evidência técnica atual, relato histórico e intenção de roadmap. Ela deve substituir estimativas antigas que tratavam compilação como homologação em jogo.

DIAGNÓSTICO EM UMA FRASE  O Aurora está em um estágio de alpha funcional avançado do launcher desktop, com Fase 0 concluída no código, Fase 1.1 amplamente implementada, Fase 1.2 parcialmente homologada e as antigas Fases 2 e 3 ainda majoritariamente abertas.

| Área | Situação resumida | Estado |
| --- | --- | --- |
| Fundação / desktop | Tauri v2, React 19, TypeScript, engine Rust, Firebase Auth/Firestore, instalador NSIS | Concluído no código |
| Launcher / conteúdo | Instâncias, Java, Minecraft, Fabric/Forge, Modrinth, CurseForge, editor e downloads concorrentes | Concluído com validações |
| Companion / Assistente | Nove JARs, IPC autenticado, Gemini, voz, legenda, skin/capa e interface Swing | Parcial / homologação |
| Atualização de conteúdo | Atualizar mods e modpacks preservando compatibilidade | Não implementado |
| Diagnóstico / CAS / IA Tools | Crash Analyzer, Modpack Doctor, snapshots, rollback e Tool Calling seguro | Não implementado |
| Master / P2P / social | Painel web, manifestos, server-pack, rede, amigos, Rich Presence e keybind matrix | Não implementado |

## Decisões mais importantes desta revisão

Tratar o Prism Launcher como referência de comportamento, não como engine incorporada: o código atual do Aurora é uma implementação própria em Rust.

Encerrar a Fase 1.2 antes de abrir simultaneamente diagnóstico, Master e P2P; hoje a maior dívida é a diferença entre 'compila' e 'funciona visualmente nas nove combinações'.

Criar versionamento e rastreabilidade de releases: o instalador 0.1.0 foi sobrescrito repetidas vezes com hashes diferentes e a pasta AuroraLauncher não possui repositório Git.

Separar o App.tsx monolítico e aplicar code splitting antes que novas fases aumentem ainda mais o bundle de 1,53 MB.

Manter Firebase para identidade/perfil e Supabase para aparência apenas enquanto essa combinação for deliberadamente aceita; remover caminhos legados que já não são parte da arquitetura ativa.

Substituir a janela Swing externa por HUD nativa do Minecraft como próximo objetivo funcional, com homologação primeiro em 1.20.1 Fabric e Forge.

## Mapa de leitura

1. Visão geral e status atual — estado verificável, arquitetura e maturidade.

2. Especificação antiga versus realidade — concluídos, abertos e modificados.

3. Progresso completo da aplicação — inventário frontend/backend/infra/testes.

4. Erros, bugs e riscos conhecidos — causa raiz, situação e correção futura.

5. Roadmap reorganizado — fases, prioridades, sequência e critérios de aceite.

6. Plano de retomada — primeiras execuções, práticas e Definition of Done.

Apêndices. Rastreabilidade e evidências — matriz detalhada, fontes e comandos.

## Metodologia e hierarquia de evidências

O conteúdo foi consolidado a partir da Especificação Técnica V4.0, das três tarefas referenciadas, de tarefas adicionais relacionadas ao projeto, de duas conversas históricas de arquitetura, da documentação local e da inspeção do código. Os títulos e mensagens de chats foram tratados como contexto não confiável até serem confirmados no repositório atual.

| Nível | Fonte | Uso neste documento |
| --- | --- | --- |
| E1 | Código atual + artefatos + testes executados | Autoridade para afirmar que algo existe e compila |
| E2 | Documentação local atualizada | Autoridade para intenção, homologação e limites conhecidos |
| E3 | Histórico de chats / resultados anteriores | Autoridade histórica; exige confirmação quando o estado pode ter mudado |
| E4 | Especificação V4.0 | Autoridade do escopo original; não prova implementação |
| E5 | Inferência técnica | Usada somente quando rotulada como risco, hipótese ou recomendação |

REGRA DE CLASSIFICAÇÃO  'Concluído' significa presente no código e validado de forma proporcional ao risco. 'Parcial' significa que a infraestrutura existe, mas a matriz, integração ou experiência final não foi homologada. 'Não implementado' não é falha de compilação: é escopo ainda ausente.

# 1. Visão Geral e Status Atual do Projeto

Retrato técnico consolidado em 29 de agosto de 2026.

## 1.1 Produto que existe hoje

O Aurora atual é um launcher Windows próprio, construído com React 19/TypeScript sobre Tauri v2 e um núcleo Rust. Ele cria e inicia instâncias isoladas, resolve Java e versões do Minecraft, instala Fabric e Forge, gerencia conteúdo, integra Modrinth e CurseForge e entrega uma experiência visual com identidade Aurora.

O sistema online está dividido entre Firebase Auth/Firestore para identidade e perfil, um Cloudflare Worker para validação de token, Gemini, CurseForge e uploads, e Supabase Storage para a skin/capa equipada. O Companion Mod conecta o Minecraft ao launcher por WebSocket local autenticado com nonce efêmero.

MUDANÇA DE ARQUITETURA  A V4.0 descrevia um 'Prism Engine Core' acoplado. A realidade atual, confirmada pelo README e pela estrutura Rust, é uma engine própria; o Prism em TESTE-main funciona como referência local de comportamento e compatibilidade.

## 1.2 Arquitetura operacional atual

| Camada | Local | Responsabilidade | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Desktop | apps/desktop/src | React 19, TypeScript, Vite, skinview3d, interface e Firebase client | Ativo |
| Core nativo | apps/desktop/src-tauri/src | Instâncias, Java, versões, launch, downloads, IPC, TTS e comandos Tauri | Ativo |
| Worker | apps/edge-proxy | JWKS Firebase, rate limit, Gemini, CurseForge, Supabase Storage | Ativo |
| Companion | apps/companion-mod | Fabric/Forge, IPC, telemetria, skins e painel Swing | Parcial / homologação |
| Firebase | firebase + client SDK | Auth, Firestore, regras e configuração pública local | Ativo |
| Supabase | aurora-appearance | Bucket público para aparência; upload privilegiado apenas no Worker | Ativo |
| Firebase Functions | functions | Backend legado ainda presente, mas substituído operacionalmente pelo Worker | Modificado / legado |
| Distribuição | releases | Instalador NSIS x64 e JARs embarcados | Ativo sem governança |

## 1.3 Snapshot de validação atual

| Área | Verificação | Resultado | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | npm run build | Aprovado | 309 módulos; JS 1.529,53 kB / gzip 431,99 kB; aviso >500 kB |
| Rust | cargo fmt + clippy -D warnings | Aprovado | Sem erro de formatação ou lint |
| Rust | cargo test | Aprovado | 26 testes aprovados no total; 1 teste online de TTS ignorado |
| Worker | npm run check | Aprovado | Dry-run Wrangler; upload 19,47 KiB |
| Functions | npm run build | Aprovado | TypeScript compila, embora seja camada legada |
| Companion | gradlew.bat build | Aprovado com avisos | Loom desatualizado e incompatibilidade futura com Gradle 9 |
| Serviço público | /health | Aprovado | HTTP 200: aurora-api online em 29/08/2026 |
| Storage | /health/storage | Aprovado | HTTP 200; bucket público e service_role configurada |
| Instalador | releases/*.exe | Presente | 5.030.775 bytes; SHA-256 C678…B818EBE; sem assinatura |
| Companions | releases/companion | Presente | 9 JARs versionados + 2 genéricos |

## 1.4 Maturidade por fase

| Fase | Escopo | Estado | Principal lacuna |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Fundação e identidade | Concluído no código | Governança de release, licença raiz e assinatura ainda faltam |
| Fase 1.1 | Estabilização do launcher | Concluído com validações | Homologar instalação/launch em matriz repetível |
| Fase 1.2 | Companion e Assistente nativos | Parcial / protótipo | HUD nativa e sete combinações de runtime pendentes |
| Fase 1.3 | Atualizações de conteúdo | Não implementado | Sem detector/updater de mod ou modpack |
| Fase 2 | IA, diagnóstico e CAS | Não implementado | Chat existe; Tool Calling, Crash Analyzer e snapshots não |
| Fase 3 | Criador, P2P e social | Não implementado | Telemetria local é a única fundação parcial |

ESTIMATIVA DE COBERTURA  Por contagem ponderada de capacidades da V4.0, o projeto está aproximadamente entre 40% e 50% do escopo total original. Essa faixa não representa esforço restante: P2P, Master e diagnóstico têm peso de engenharia muito maior que várias funções de UI já concluídas.

## 1.5 Pontos fortes atuais

Núcleo de downloads consolidado com concorrência limitada, pool reutilizado, retomada, retentativas, validação por hash e publicação atômica.

Experiência desktop substantiva: instâncias, catálogo, editor, console, guarda-roupa, assistente e indicadores de progresso.

Separação correta de secrets: Gemini, CurseForge e Supabase privilegiado permanecem no Worker.

IPC limitado a loopback com porta efêmera e nonce por execução; não envia token Firebase ao jogo.

Cobertura de versões ambiciosa já materializada em nove JARs válidos.

Correções históricas relevantes preservadas: Forge 1.12.2, JWKS Firebase, Edge TTS, skinview3d, Modrinth/CurseForge e assets duplicados.

## 1.6 Fragilidades estruturais

AuroraLauncher não é um repositório Git; não há histórico, branch, tag ou rollback de código confiável.

Versão 0.1.0 é reutilizada e o instalador foi sobrescrito com hashes diferentes, o que quebra rastreabilidade e suporte.

App.tsx concentra mais de 2.300 linhas e o bundle supera 1,5 MB; novas features ampliarão o risco de regressão.

A Fase 1.2 depende demais de compilação como evidência; sete combinações ainda não foram exercitadas dentro do jogo.

Há backend legado de Firebase Functions junto do Worker atual, aumentando ambiguidade operacional.

A documentação module-a.md ainda descreve integrações como futuras, apesar de o código já as executar.

# 2. Análise de Requisitos: Especificação V4.0 vs. Realidade Atual

Cruzamento por módulo e por decisão arquitetural. A matriz completa está no Apêndice A.

## 2.1 Requisitos concluídos

| ID | Requisito entregue | Evidência atual |
| --- | --- | --- |
| A-01 | Aplicativo Tauri v2 + React/TypeScript | apps/desktop; build atual aprovado |
| A-02 | Gestão de instâncias isoladas | create/list/delete/open; proteção contra path traversal |
| A-03 | Java gerenciado por versão | descoberta, validação e download; testes de geração |
| A-04 | Minecraft + Fabric/Forge | instalação, perfis e spawn JVM |
| B-01 | Login por nick/senha | Firebase Auth com e-mail sintético; Firestore profile |
| B-02 | UUID offline determinístico | UUID v3 case-insensitive com validação de nick |
| B-03 | Biblioteca local de skins | IndexedDB; somente equipada vai ao perfil/Storage |
| C-01 | IPC local autenticado | 127.0.0.1, porta efêmera e nonce |
| C-02 | Matriz de JARs Fabric/Forge | 9 combinações versionadas válidas |
| D-01 | Assistente Gemini autenticado | Worker valida Firebase token; seleção/fallback de modelos |
| H-01 | Voz e legendas | SpeechRecognition, Edge TTS MP3, limites de sentença |
| UX-01 | Identidade visual e navegação | Sidebar, quatro seções, modais e paleta Aurora |
| CAT-01 | Modrinth + CurseForge | Busca, filtros, detalhes e instalação por conteúdo |
| DL-01 | Downloads eficientes | 8 simultâneos, hash, resume, retentativas, progresso duplo |
| SEC-01 | Secrets fora do cliente | Worker para Gemini, CurseForge e service_role Supabase |
| REL-01 | Instalador Windows | NSIS x64 funcional |

## 2.2 Requisitos parcialmente concluídos

| ID | Requisito | Realidade atual | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| C-03 | Skin/capa dentro do jogo | URLs em nove combinações; skin local apenas 1.20.1; capa e visual final pendentes | Parcial / homologação |
| C-04 | Overlay in-game | Existe janela Swing no processo do Minecraft; não é HUD nativa | Parcial / protótipo |
| C-05 | Atalho AltGr + / | Fluxo IPC e fallback global existem; matriz completa não homologada | Parcial / homologação |
| C-06 | Telemetria | IPC aceita FPS/MSPT/RAM/dimensão; não há produto social/analítico | Parcial / protótipo |
| D-02 | IA para diagnóstico | Gemini responde a mensagens/logs/screenshot, mas não executa Tool Calling | Parcial / protótipo |
| JVM-01 | Auto-tuning | Fórmula existe e tem teste; launch ainda fixa 4.096 MB e não aplica flags GC | Parcial / protótipo |
| CAT-02 | Modpacks multiplataforma | Modrinth funcional; CurseForge pleno para conteúdo, não equivalência total de modpacks | Parcial |
| UPD-01 | Integridade/atualização | Hash e cache existem; detecção e troca de versões não | Parcial |
| LEGAL-01 | Conformidade GPL | Cargo declara GPL e há notices; falta LICENSE raiz e estratégia explícita | Parcial / risco |

## 2.3 Requisitos não concluídos / em aberto

| ID | Item aberto | Escopo mínimo para concluir |
| --- | --- | --- |
| F1.3 | Updater de mods e modpacks | Detectar desatualizados, resolver compatibilidade, migrar com rollback |
| D-Tools | Gemini Tool Calling níveis 0–3 | Schemas, permissões, confirmação, sandbox e auditoria |
| E-01 | Crash Analyzer multi-tier | Parser local, grounding, confiança e solução guiada |
| E-02 | Modpack Doctor | Health check pré-launch e resolução de dependências/conflitos |
| E-03 | Snapshots CAS / rollback | Blob store, manifestos, retenção, restauração e GC |
| D-Config | Editor AST de TOML/JSON/CFG/SNBT | Diff, aprovação, backup e validação |
| F-01 | Painel Master Next.js | Dashboard, permissões, anúncios e analytics |
| F-02 | Creator Suite | KubeJS, CraftTweaker, lore e FTB Quests |
| F-03 | Manifesto v3 / R2 | Schema, assinatura, publicação e atualização diferencial |
| F-04 | Server-Pack Generator | Classificação client/server, scripts e validação |
| G-01 | P2P / one-click join | Sinalização, túnel/relay, convites e sincronização |
| H-02 | Central social | Amigos, presença, convites, estatísticas e moderação |
| H-03 | Discord Rich Presence | Integração e política de privacidade |
| UX-02 | Matriz visual de keybinds | Parser options/configs, canvas e resolução |
| REL-02 | Auto-updater do launcher | Canal, assinatura, rollback e release metadata |
| REL-03 | Assinatura de código | Certificado e pipeline de publicação |

## 2.4 Modificados, substituídos ou descartados

| Plano V4.0 | Realidade atual | Motivo / consequência |
| --- | --- | --- |
| Prism Engine incorporada | Engine própria Rust; Prism virou referência local | A implementação Aurora divergiu do fork/acoplamento previsto; reduz dependência direta, mas transfere toda a responsabilidade de compatibilidade ao projeto |
| Firebase Storage principal | Supabase Storage via Worker; Firebase Storage apenas fallback/migração | Custos e disponibilidade do Firebase Storage; necessidade de chave privilegiada isolada |
| Firebase Functions | Cloudflare Worker | Centralização de Gemini, CurseForge, validação JWT e aparência |
| Overlay Tauri transparente | Painel interno do launcher + janela Swing no jogo | A janela transparente bloqueava cliques mesmo oculta; o Swing foi etapa intermediária |
| Gemini 1.5 Pro/Flash | Modelos Flash-Lite/Flash com fallback | Disponibilidade e custo; roteamento por complexidade |
| Firebase direto no jogo | IPC com nonce; nenhum token Firebase na JVM | Correção de segurança: argumentos de processo são observáveis |
| NeoForge no exemplo de manifesto | Fora do escopo | Decisão explícita do usuário: apenas Forge e Fabric |
| Biblioteca de skins online | Biblioteca local; apenas aparência equipada online | Reduz custo, tráfego e exposição de dados |
| HUD já 'in-game' | Swing externa sobre o jogo | Protótipo funcional, mas não atende a experiência final exigida |
| Arquitetura de pastas V4 | Monorepo reduzido sem master-panel/packages | Fases posteriores ainda não materializadas |

## 2.5 Itens descartados de forma deliberada

NeoForge: explicitamente fora do escopo atual; toda UI e matriz devem continuar limitadas a Forge e Fabric.

Exposição de URLs e UUIDs técnicos ao jogador final: removida da interface; permanecem como configuração interna.

Bypass de restrições de download do CurseForge: rejeitado. O Aurora usa a página oficial interna e captura apenas o download autorizado pelo próprio site.

Envio de toda a biblioteca de skins ao banco: substituído por armazenamento local e sincronização somente da skin equipada.

Token Firebase na linha de comando do Minecraft: substituído por nonce efêmero de loopback.

# 3. Progresso Geral da Aplicação

Inventário completo do que está implementado e das pendências atuais, agrupado por camada.

## 3.1 Frontend / experiência desktop já implementada

Shell responsivo Aurora Dark com sidebar, cabeçalho contextual e seções Instâncias, Descobrir, Guarda-roupa e Java & Engine.

Cadastro/login por nick e senha, configuração pública do Firebase, perfil e logout.

Grid de instâncias, busca, seleção, criação, exclusão, edição, abrir pasta, abrir logs e iniciar.

Criação manual apenas para Forge e Fabric; releases estáveis; aviso claro para snapshots/betas/NeoForge indisponíveis.

Catálogo Modrinth de modpacks com paginação, tamanho de página, seleção e página interna de detalhes.

Editor de mods, shaders e resource packs com abas Instalados/Adicionar, filtro local, seleção múltipla, ativar/desativar e desinstalar.

Busca Modrinth e CurseForge por popularidade ou termo, filtros de versão/loader, imagens, detalhes, galeria e links.

Reconhecimento de conteúdo antigo por hash Modrinth e persistência local de metadados/imagens.

Console com destaque visual para erro, warning e eventos positivos.

Guarda-roupa com importação PNG/URL/nick, biblioteca IndexedDB, favoritos, modelo classic/slim e preview 3D skinview3d.

Assistente estilo conversa, microfone via Web Speech, ondas visuais, mute, TTS e tratamento de erro de mídia.

Toast de download com progresso total, progresso do arquivo atual, nome, bytes, velocidade, arquivos concluídos e simultaneidade.

Mensagens temporárias no lugar do status técnico gigante; informações internas foram removidas da UI final.

## 3.2 Backend nativo Rust já implementado

| Subsistema | Capacidade atual |
| --- | --- |
| Instâncias | Normalização de ID, layout, diretórios, perfil de versão, exclusão e abertura segura |
| Versionamento Minecraft | Manifestos Mojang, bibliotecas, natives, argumentos seguros e assets |
| Loaders | Instaladores Fabric e Forge com seleção de Java por geração |
| Java | Descoberta local, validação, download gerenciado e fórmula de memória |
| Launch | Classpath, natives, argumentos redigidos, identidade offline e spawn sem shell |
| Download manager | Até 8 workers, pool, resume, 3 tentativas, cache/hash e rename atômico |
| Conteúdo | Modrinth, modpacks, arquivos remotos, ações em lote e download manual CurseForge |
| IPC | WebSocket loopback, nonce, handshake, filas e mensagens bidirecionais |
| Aparência | Validação PNG/dimensões, cópia local atômica e passagem segura à JVM |
| TTS | edge-tts-rust, voz pt-BR, validação MP3 e boundaries de sentença |

## 3.3 Backend online e configuração já implementados

Firebase Auth Email/Password com nick convertido internamente em nick@aurora.internal.

Firestore com regras que isolam o perfil por UID e preservam identidade/role.

Cloudflare Worker com validação JWT Firebase por JWKS/RSA, rate limit, CORS e respostas sem cache.

Gemini com roteamento por complexidade, timeout upstream, fallback de modelos e suporte opcional a screenshot.

CurseForge com ações permitidas e sem proxy de URL arbitrária.

Supabase Storage com bucket aurora-appearance, PNG até 5 MB e nomes content-addressed por SHA-256.

Health checks públicos para API e Storage; estado online confirmado nesta auditoria.

CSP Tauri restritiva para fontes, imagens, mídia e conexões necessárias.

## 3.4 Companion já implementado

| Minecraft | Loaders | Java | Validação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.12.2 | Forge | Java 8 | Homologado em execução real; SLF4J relocada e module-info removido |
| 1.16.5 | Fabric + Forge | Java 8 | JARs válidos; runtime pendente |
| 1.19.2 | Fabric + Forge | Java 17 | JARs válidos; runtime pendente |
| 1.20.1 | Fabric + Forge | Java 17 | Fabric homologado; ambos recompilados com skin local; Forge pendente |
| 1.21.1 | Fabric + Forge | Java 21 | JARs válidos; runtime pendente |

Capacidades do Companion presentes no código: handshake IPC, telemetria, atalho, pedidos ao Assistente por texto/voz, screenshot com confirmação, resposta/legenda, skin/capa por URL e uma interface Swing sempre no topo.

## 3.5 Testes, artefatos e distribuição

26 testes Rust atuais aprovados; cobrem segurança de caminhos, UUID, download concorrente, hashes, launch, versões, IPC, JARs e download manual.

Um teste real do Edge TTS está marcado como ignored por depender de serviço externo.

Frontend, Worker, Functions e Companion compilam no ambiente auditado.

Instalador Windows NSIS x64 presente; JARs do Companion são embutidos e validados como ZIP/JAR.

Scripts smoke existem para Assistant, aparência, matriz Companion, launch e toggle in-game; ainda não compõem um pipeline CI obrigatório.

## 3.6 Tudo o que falta fazer

### Fechar o que já existe

HUD nativa do Minecraft em vez de Swing externa.

Homologação runtime das sete combinações restantes, capa e inspeção visual das skins.

Timeout/cancelamento visível no frontend para requests do Worker e uploads.

Testes E2E da UI e smoke automático de install/launch em ambiente limpo.

Code splitting, componentes e redução do App.tsx/bundle.

### Conteúdo e atualizações

Detector de mods desatualizados, seleção de versão e rollback.

Updater de modpacks e compatibilidade loader/Minecraft.

Importação/exportação robusta e eventual manifesto Aurora v3 assinado.

Snapshots/betas se e quando houver suporte verificável.

### IA e recuperação

Tool Calling com níveis de permissão e confirmação.

Crash Analyzer local + Gemini com evidência e confiança.

Modpack Doctor pré-launch.

Snapshots CAS, rollback e Safe Mode/circuit breaker.

Editor AST de configuração com diff e backup.

### Ecossistema futuro

Master Panel, publicação, anúncios, analytics e roles.

KubeJS/CraftTweaker, lore e FTB Quests.

Server-Pack Generator e distribuição R2.

P2P/relay, convites e one-click join.

Social, presença, Rich Presence e keybind matrix.

### Produção e governança

Inicializar Git, proteger branch, criar tags e changelog.

SemVer real; não sobrescrever 0.1.0.

Licença raiz, notices e revisão jurídica de distribuição/autenticação offline.

Assinatura de código, auto-updater do launcher, telemetria de falhas com consentimento e política de privacidade.

Eliminar ou arquivar Firebase Functions legado e documentar uma única arquitetura ativa.

# 4. Mapeamento de Erros, Bugs e Riscos Conhecidos

Inclui bugs reportados nos chats, causa raiz conhecida, situação atual e ação recomendada. Erros de comando do agente ou limites de uso não são classificados como bugs do produto.

## 4.1 Bugs históricos corrigidos

| ID | Sintoma | Causa raiz | Local | Estado | Próxima proteção |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | Modpacks Modrinth não instalavam / falso incompatível | Seleção de versão e compatibilidade incompletas | modpacks.rs + App.tsx | Resolvido | Manter testes por projeto/versão |
| BUG-02 | Imagens de modpacks/conteúdo ausentes | Metadados não persistidos; ícones pequenos/falhas sem fallback | App.tsx / localStorage | Resolvido | Testar CDN indisponível e conteúdo antigo |
| BUG-03 | Instâncias não iniciavam | Perfil/Java/argumentos e reconhecimento de instâncias antigas | commands.rs / minecraft.rs / jre.rs | Resolvido | Smoke em instalação limpa |
| BUG-04 | Painel oculto continuava bloqueando cliques | Janela transparente permanecia presente | UI do Assistente | Resolvido | HUD nativa deverá respeitar foco |
| BUG-05 | Gemini: Invalid SPKI input | Certificado Firebase importado como SPKI incorreto | Worker JWKS | Resolvido | Teste automatizado de token expirado/rotacionado |
| BUG-06 | Preview de skin deformado em tiras | Recortes UV artesanais incorretos | skinview3d | Resolvido | Testar classic/slim e 64x32 |
| BUG-07 | Skin antiga NovaSkin bugada / não substituía | URL era HTML/403; perfil aceitava endereço inválido | Validação PNG | Resolvido | Migração/limpeza de perfis antigos |
| BUG-08 | Upload de skin parecia travar | Sequência de rede sem feedback/timeout; Firebase Storage indisponível | Supabase via Worker + cópia local | Resolvido com risco residual | Adicionar AbortController e progresso |
| BUG-09 | Edge TTS: no supported source | Data URL grande + CSP sem media-src; payload não validado | Blob + CSP + validação MP3 | Resolvido | E2E no WebView2 |
| BUG-10 | Assets falhavam com os error 2 | Destinos duplicados concorrentes para o mesmo hash | download.rs dedup | Resolvido | Teste de destinos conflitantes |
| BUG-11 | Forge 1.12.2 crashava no Companion | SLF4J/classloader + module-info Java 9 vs ASM 5 | JAR legado sombreado | Resolvido | Preservar build isolado Java 8 |
| BUG-12 | CurseForge exigia navegador/manual | Autor bloqueia download de terceiros | WebView2 oficial + SHA-1 | Resolvido dentro das regras | Monitorar mudanças do site/API |
| BUG-13 | Status enorme e editor confuso | Tudo na mesma página, falta de hierarquia | Refatoração visual | Resolvido | Regressão visual automatizada |

## 4.2 Bugs, lacunas e riscos ainda abertos

| ID | Risco / comportamento | Causa / contexto | Prioridade | Correção sugerida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPEN-01 | Assistente não é HUD nativa | Swing externa pode disputar foco/mouse e não integra ao render do jogo | P0 | Implementar primeiro em 1.20.1; adaptadores por linha |
| OPEN-02 | Sete combinações sem runtime real | JAR válido não prova mixins, tecla, skin ou IPC | P0 | Matriz automatizada + roteiro manual gravado |
| OPEN-03 | Capa e skin sem inspeção visual completa | URL/registro de textura não provam render correto | P0 | Cena de teste com screenshots e checklist |
| OPEN-04 | Requests do frontend sem timeout | fetch do Worker/upload não usa AbortController | P1 | Timeout, cancelamento, retry idempotente e status |
| OPEN-05 | Bundle JS 1,53 MB | App monolítico e dependências carregadas juntas | P1 | Lazy routes, separar skinview3d/markdown/Firebase |
| OPEN-06 | Loom desatualizado / Gradle 9 | Build plugin antigo e APIs depreciadas | P1 | Upgrade isolado com matriz de JARs |
| OPEN-07 | Auto-tuning não conectado | recommended_memory_mb existe; launch usa 4.096 MB fixos | P1 | Inventariar RAM/mods e aplicar flags por Java |
| OPEN-08 | Rate limit não distribuído | Map em memória por isolate do Worker | P1 | Durable Object/KV/Rate Limiting binding |
| OPEN-09 | Release 0.1.0 mutável | Mesma versão e nome foram sobrescritos | P0 | Git + SemVer + manifest + SHA publicado |
| OPEN-10 | Instalador não assinado | Sem certificado de code signing | P1 | Assinar CI e verificar SmartScreen |
| OPEN-11 | Sem Git | Pasta de produto não possui .git | P0 | Inicializar repo após backup e baseline |
| OPEN-12 | Backend legado duplicado | Functions permanece ao lado do Worker | P1 | Arquivar/remover após confirmar ausência de uso |
| OPEN-13 | Sem testes frontend/Worker E2E | Build não cobre interação, auth e falhas de rede | P1 | Vitest/Playwright + Miniflare |
| OPEN-14 | Bucket público de aparência | Leitura pública é requisito do fluxo, mas URLs são enumeráveis se vazarem | P2 | Política de privacidade, chaves não previsíveis e retenção |
| OPEN-15 | Distribuição/autenticação offline | Decisão de produto pode conflitar com termos/licenças | P0 | Revisão jurídica e política de acesso |

## 4.3 Falhas de processo observadas

Várias tarefas anteriores foram interrompidas por limite de uso; mudanças presentes no disco devem prevalecer sobre promessas incompletas do chat.

Diversos comandos históricos falharam por diretório incorreto ou quoting PowerShell. Isso não é bug do Aurora, mas demonstra a necessidade de scripts reproduzíveis no repositório.

A mesma versão do instalador foi gerada muitas vezes. Os hashes históricos nos chats não identificam a versão atual.

Compilação e dry-run foram frequentemente chamados de 'concluído'; a documentação atual já corrige parte dessa confusão, mas o Definition of Done precisa formalizá-la.

# 5. Reorganização do Roadmap e Novas Fases

Nova ordem baseada em risco, dependências e capacidade de provar cada entrega. O roadmap separa estabilização, produto e expansão.

| Fase | Nome | Prioridade | Saída principal | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0 | Governança e baseline | P0 | Git, versão, licença, docs, CI e baseline de testes | 1–2 semanas |
| R1 | Fechar Launcher/Companion | P0 | HUD nativa, matriz runtime e aparência visual | 3–6 semanas |
| R1.5 | Atualização de conteúdo | P1 | Updater de mods/modpacks com snapshot/rollback mínimo | 3–5 semanas |
| R2 | Recovery local | P1 | Crash parser, Modpack Doctor e snapshot CAS | 6–10 semanas |
| R2.5 | Agente com Tools | P1 | Permissões 0–2, diff, aprovação e auditoria | 5–8 semanas |
| R3 | Manifesto e Creator MVP | P2 | Schema v3, publicação, server-pack e um gerador | 8–12 semanas |
| R4 | Multiplayer/social | P2 | PoC e4mc/World Host, convites, presença e sync | 8–16 semanas |
| R5 | Produção e escala | P1 contínuo | Updater, assinatura, observabilidade, privacidade e suporte | Contínuo |

COMO LER PRAZOS  Estimativas são faixas de execução solo assistida por IA, sem contar espera por certificados, contas de serviço, feedback de usuários ou correções de compatibilidade descobertas em runtime.

## 5.1 Fase R0 — Governança e baseline (P0)

Transformar o diretório atual em uma base recuperável e mensurável antes de novas features.

### Sequência recomendada

Criar backup imutável do diretório e inicializar Git; primeiro commit deve representar exatamente o baseline auditado.

Adicionar LICENSE GPL-3.0-only na raiz, revisar THIRD_PARTY_NOTICES e documentar claramente que Prism é referência, não componente incorporado.

Adotar SemVer: publicar próxima build como 0.2.0-alpha.1 ou equivalente; nunca sobrescrever 0.1.0.

Criar CI para frontend, Rust fmt/clippy/test, Worker dry-run, Functions (se mantidas), Companion e auditoria de JARs.

Atualizar README, module-a.md e phase status; marcar Functions como legado ou removê-las em mudança separada.

Definir matriz oficial de suporte e um arquivo RELEASE_CHECKLIST.md.

### Critérios de encerramento

Repositório Git com tag baseline

Pipeline verde

Artefatos versionados com SHA-256

Licença e arquitetura sem contradição

## 5.2 Fase R1 — Encerrar Launcher/Companion (P0)

Concluir a promessa já mais visível ao usuário antes de abrir módulos novos.

### Sequência recomendada

Projetar HUD nativa sem pausar o mundo; alvo inicial 1.20.1 Fabric.

Integrar texto, voz, legendas e captura confirmada; garantir fechamento sem bloquear mouse/teclado.

Portar para 1.20.1 Forge e depois para linhas 1.19.2, 1.16.5, 1.21.1 e legado 1.12.2.

Executar matriz runtime: launch, handshake, tecla, pergunta, TTS, skin classic/slim, 64x32, capa e encerramento.

Adicionar timeouts/cancelamentos à API e ao upload; exibir etapas e permitir recuperação.

Refatorar App.tsx em módulos e lazy-load das seções pesadas.

### Critérios de encerramento

9/9 combinações com evidência runtime

HUD nativa sem bloqueio

Skin/capa visualmente aprovadas

Bundle reduzido ou dividido

## 5.3 Fase R1.5 — Atualizações de conteúdo (P1)

Evitar que o launcher instale bem, mas abandone a manutenção da instância.

### Sequência recomendada

Criar inventário normalizado de arquivos com provider/project/file/version/hash.

Consultar versões compatíveis por Minecraft/loader e diferenciar atualização segura, ambígua e bloqueada.

Criar snapshot mínimo antes de cada atualização e permitir rollback.

Atualizar mods individuais primeiro; depois modpacks Modrinth; CurseForge somente dentro dos termos.

Exibir changelog, diff de arquivos e dependências antes da confirmação.

### Critérios de encerramento

Atualização de mod reversível

Sem perda de configs

Rollback testado

Compatibilidade impedindo downgrade/cruzamento errado

## 5.4 Fase R2 — Diagnóstico e recuperação local (P1)

Construir primeiro as ferramentas determinísticas que darão segurança às ações da IA.

### Sequência recomendada

Implementar parser local de latest.log/crash-reports com regras para OOM, Mixin, NoSuchMethod, Java e dependências.

Criar Modpack Doctor pré-launch: Java, loader, hashes, duplicatas, dependências, espaço e configs críticas.

Implementar CAS com manifestos, transação, restauração, retenção e garbage collection segura.

Adicionar Safe Mode somente depois que snapshot/rollback forem confiáveis.

Expor diagnóstico na UI com evidência, confiança e ação reversível.

### Critérios de encerramento

Fixtures de crashes

Snapshot/restauração bit a bit

Doctor com falso-positivo medido

Nenhuma ação destrutiva sem rollback

## 5.5 Fase R2.5 — Gemini com Tool Calling seguro (P1)

Evoluir o chat para agente somente quando as operações locais já tiverem contratos determinísticos.

### Sequência recomendada

Implementar Nível 0 leitura e Nível 1 sugestão; sem mutação automática.

Criar schemas estritos, allowlist de paths, limites e logs de auditoria.

Implementar Nível 2 com diff, snapshot, confirmação explícita e rollback.

Grounding deve citar fontes e nunca executar diretamente conteúdo obtido da web.

Testar prompt injection em logs, nomes de mods, páginas e manifests.

### Critérios de encerramento

Ferramentas isoladas e testadas

Confirmação inequívoca

Auditoria

Rollback

Red-team de inputs não confiáveis

## 5.6 Fase R3 — Manifesto e Creator MVP (P2)

Criar a base de distribuição antes de tentar um painel completo.

### Sequência recomendada

Formalizar schema do manifesto v3 sem NeoForge e com assinatura/versionamento.

Implementar import/export local e validação; depois Storage/R2.

Criar Server-Pack Generator com relatório de itens incertos, nunca remoção silenciosa.

Escolher um gerador para MVP: KubeJS ou FTB Quests, não ambos inicialmente.

Construir Master Panel após APIs, roles e modelo de publicação estarem estáveis.

### Critérios de encerramento

Schema versionado

Manifesto assinado

Import/export idempotente

Server-pack reproduzível

## 5.7 Fase R4 — Multiplayer e social (P2)

Validar solução de rede com PoC antes de desenvolver infraestrutura própria de alto custo.

### Sequência recomendada

PoC e4mc no 1.20.1 Fabric; medir conexão, latência, falhas e experiência.

Comparar World Host para conexão direta/UPnP; decidir integração, inspiração ou solução própria.

Separar sinalização de tráfego; nunca reutilizar o IPC loopback como canal remoto.

Adicionar presença e convites somente após tunnel/session model funcionar.

Live mod sync deve usar manifestos assinados, hashes e consentimento.

Tratar 1.12.2 como caso separado; não bloquear MVP moderno por legado.

### Critérios de encerramento

Métricas Brasil/Estados Unidos

Fallback previsível

Autorização de convites

Sem abertura manual de porta

Threat model

## 5.8 Fase R5 — Produção e escala (contínuo)

Transformar alpha em produto sustentável.

### Sequência recomendada

Assinar o instalador e implementar updater do launcher com assinatura e rollback.

Criar logs estruturados locais, crash reporting opt-in e dashboard operacional.

Substituir rate limit em memória por mecanismo distribuído.

Política de privacidade, retenção/remoção de aparência e processo de suporte.

Testes de carga do Worker/Gemini e orçamento por usuário.

### Critérios de encerramento

Update seguro

Instalador confiável

SLOs

Privacidade

Custo mensurável

# 6. Plano Prático para Retomada do Desenvolvimento

Passo a passo para as próximas execuções, evitando reabrir tarefas já resolvidas ou avançar sem evidência.

## 6.1 Primeira execução — congelar o baseline

Copiar AuroraLauncher para backup com data e hash; não mover ou apagar a pasta original.

Inicializar Git e registrar todos os arquivos necessários, excluindo node_modules, target, dist, build, .gradle, logs e secrets.

Salvar o resultado dos comandos de validação desta auditoria como baseline.

Renomear o próximo release para uma versão nova; preservar o instalador 0.1.0 atual como artefato histórico.

Abrir uma única issue épica para R1 com nove linhas de compatibilidade e critérios objetivos.

npm --prefix apps/desktop run build
cd apps/desktop/src-tauri && cargo fmt --all -- --check
cargo clippy --all-targets -- -D warnings
cargo test
npm --prefix apps/edge-proxy run check
npm --prefix functions run build
npm run companion:build

## 6.2 Segunda execução — prova runtime reproduzível

Criar uma instância limpa por combinação suportada, com nome padronizado.

Registrar versão do Java, loader, hash do JAR Companion e hash do instalador.

Executar login, launch, handshake, abrir/fechar Assistente, pergunta textual, voz, TTS e encerramento.

Testar skin 64x64 classic, 64x64 slim, 64x32 legado e capa; capturar evidência visual.

Classificar cada falha como build, launch, mixin, IPC, UI, rede ou aparência.

Só marcar combinação como homologada quando todas as verificações mínimas passarem.

## 6.3 Terceira execução — HUD nativa

Escolher API por linha de Minecraft e manter o protocolo IPC independente da renderização.

Implementar 1.20.1 Fabric com painel não bloqueante, foco previsível e encerramento seguro.

Reutilizar o protocolo atual de assistantRequest/Response/Caption/Transcript.

Adicionar captura apenas após confirmação e redimensionamento; manter screenshot fora da telemetria.

Portar para 1.20.1 Forge; somente então criar adaptadores das demais versões.

## 6.4 Definition of Done por tipo de trabalho

| Tipo | Definition of Done mínima |
| --- | --- |
| Frontend | Build, testes do componente, navegação por teclado, estados loading/error/empty, revisão visual |
| Rust | fmt, clippy -D warnings, testes unitários, path safety, erros sem panic, operação reversível |
| Worker | Typecheck/dry-run, testes Miniflare, auth válida/inválida, timeout upstream, rate limit |
| Companion | Build da linha, JAR válido, runtime no jogo, logs limpos, compatibilidade Java |
| Integração | Instalação limpa, fluxo feliz, falha de rede, cancelamento, retry e rollback |
| Release | Versão nova, changelog, SHA-256, assinatura quando disponível, instalador testado e tag Git |
| Documentação | Status atualizado, limitações explícitas, passos de reprodução e nenhuma promessa sem evidência |

## 6.5 Regras de execução futuras

Uma fase por vez; bugs P0 da fase ativa interrompem novas features.

Toda mudança de runtime inclui teste na versão/loader afetado; build isolado não basta.

Nenhuma ação destrutiva de IA sem snapshot e confirmação.

Secrets nunca entram em prompts, logs, screenshots, Git, instalador ou argumentos JVM.

Toda integração externa possui timeout, retry limitado, mensagem curta e modo degradado.

Todo release é imutável: versão, hash, data e changelog únicos.

Documentos de status são atualizados no mesmo pull request/commit da mudança material.

## 6.6 Decisões que exigem confirmação do responsável

| Tema | Decisão | Por que importa |
| --- | --- | --- |
| Autenticação/distribuição | Manter modo offline sem Microsoft? | Impacta legalidade, público e integração com servidores |
| Prism | Referência ou fork/componente GPL? | Evitar descrição pública contraditória |
| Backend legado | Remover Firebase Functions? | Reduz custo cognitivo e superfície de manutenção |
| Versões | Suportar 1.12.2 desde o MVP ou como legado? | Pode atrasar HUD e P2P modernos |
| Aparência | Público permanente no Supabase ou distribuição temporária futura? | Privacidade, custo e interoperabilidade |
| P2P | Integrar e4mc/World Host ou construir transporte próprio? | Custo, latência e prazo |
| Creator | KubeJS ou FTB Quests primeiro? | Evitar duas ferramentas complexas no mesmo MVP |

# Apêndice A — Matriz de Rastreabilidade da V4.0

Leitura linha a linha dos principais requisitos do documento antigo. 'Substituído' significa que outra solução atende a intenção; 'parcial' não autoriza encerrar a fase.

| Req. | Descrição | Evidência | Estado | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1-1 | Desktop Tauri + React | apps/desktop | Concluído | Engine própria, não Prism acoplado |
| 1.1-2 | Auth Firebase nick/senha | firebase.ts + Firestore | Concluído | E-mail sintético interno |
| 1.1-3 | Companion Fabric/Forge | 9 JARs | Parcial / homologação | 7 runtimes pendentes |
| 1.1-4 | Gemini com 4 níveis | Chat autenticado | Parcial / protótipo | Sem Tool Calling/permissões |
| 1.1-5 | P2P + Master | Nenhum subsistema | Não implementado | Apenas análise de viabilidade |
| 1.2-1 | GPL / Prism Core | Cargo GPL + notices | Parcial / risco | Prism não incorporado; falta LICENSE raiz |
| 1.2-2 | Auth offline e skins custom | LaunchIdentity + Companion | Parcial | Revisão jurídica necessária |
| 1.2-3 | CurseForge/Modrinth oficiais | Worker + APIs | Concluído | Respeita bloqueio de terceiros |
| 2-A | Launcher Core & Engine | Rust engine | Concluído | Implementação própria |
| 2-B | Identity & Profiles | Firebase + Supabase | Concluído | Storage principal modificado |
| 2-C | Companion | IPC/skins/telemetria | Parcial / homologação | HUD e matriz |
| 2-D | AI Agent Layer | Gemini chat | Parcial / protótipo | Sem Tools/Grounding controlado |
| 2-E | Diagnostics & Recovery | Nenhum módulo | Não implementado | Futuro R2 |
| 2-F | Master & Creator | Diretório ausente | Não implementado | Futuro R3 |
| 2-G | Networking/P2P | Diretório/deps ausentes | Não implementado | PoC futuro |
| 2-H | Overlay & Social | Swing + voz; sem social | Parcial / protótipo | HUD nativa/social faltam |
| 3.1 | UUID v3 determinístico | uuid_gen.rs | Concluído | Case-insensitive |
| 3.2 | Documento de usuário | Firestore profile | Parcial | Stats/role avançado não usados |
| 4.0 | Matriz 1.12.2–1.21.1 | 9 JARs | Parcial / homologação | 2 combinações runtime |
| 4.1 | AltGr + / por Mixin | Companion + global shortcut | Parcial / homologação | Portabilidade pendente |
| 4.2 | Skin/capa via Mixin | URL + local 1.20.1 | Parcial / homologação | Visual/capa pendentes |
| 5.1 | Overlay Tauri transparente | Swing externa | Substituído | HUD nativa ainda aberta |
| 6.1 | Permissões 0–3 | Não existe executor | Não implementado | R2.5 |
| 6.2 | JSON Schemas de Tools | Apenas tipos/API simples | Não implementado | R2.5 |
| 7 | Crash Analyzer multi-tier | Leitura de log apenas | Não implementado | Console não é diagnóstico |
| 8.1 | Snapshots CAS | Ausente | Não implementado | R2 |
| 8.2 | Auto-tuning JVM | Função calculada/testada | Parcial / protótipo | Não aplicada no launch |
| 9.1 | Server-Pack Generator | Ausente | Não implementado | R3 |
| 9.2 | FTB Quests SNBT | Ausente | Não implementado | R3 |
| 10 | Manifesto v3/Auto-Updater | Ausente | Não implementado | R1.5/R3 |
| 11 | Keybind Matrix | Ausente | Não implementado | R4 ou posterior |
| 12 | P2P e Live Sync | Ausente | Não implementado | R4 |
| 13-1 | Amigos/presença | Ausente | Não implementado | R4 |
| 13-2 | Telemetria hardware | Eventos IPC | Parcial / protótipo | Sem produto/analytics |
| 13-3 | Discord Rich Presence | Ausente | Não implementado | R4 |
| 14 | Monorepo completo | desktop/worker/companion | Parcial | Sem master-panel/packages |
| 15-F0 | Fundação | Código + instalador | Concluído | Governança aberta |
| 15-F1 | Companion & Overlay | Infra parcial | Parcial / homologação | Não encerrar ainda |
| 15-F2 | IA/diagnóstico/CAS | Chat básico | Não implementado | R2/R2.5 |
| 15-F3 | Creator/P2P/social | Ausente | Não implementado | R3/R4 |
| 16-1 | Rust assíncrono tokio | reqwest blocking + threads | Modificado | Funciona, mas diverge da diretriz |
| 16-2 | Mixins não invasivos | Companion | Parcial / homologação | Validar por linha |
| 16-3 | Nick único Firebase | Auth/Firestore | Concluído | Regras aplicadas |
| ADD-1 | Downloads concorrentes | download.rs | Concluído | Adição posterior à V4 |
| ADD-2 | CurseForge manual autorizado | WebView2 + SHA-1 | Concluído | Adição posterior |
| ADD-3 | Skinview3d e biblioteca local | Frontend | Concluído | Adição posterior |
| ADD-4 | Supabase Storage | Worker/bucket | Concluído | Substitui Storage principal |

# Apêndice B — Registro de Fontes e Evidências

| ID | Fonte | Local / referência | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Especificação Técnica V4.0 | C:\Users\vinic\.codex\attachments\830966c9-80a6-4f73-90f4-0a95db4e4036\pasted-text.txt | Escopo antigo e roadmap original |
| H-01 | Iniciar módulo A do Aurora Launcher | 01a0405d-3240-7a63-ab94-fe0b47921154 | Fundação, Fase 1, bugs e homologações |
| H-02 | Otimizar downloads e progresso | 01a04936-9dd7-7973-af2a-249e5b10db71 | Download manager, TTS, conteúdo manual e Supabase |
| H-03 | Refine Aurora visual design | 01a04414-8520-7f13-b76c-f608dbea6c04 | UI, editor, skins, catálogo e instaladores |
| H-04 | Configurar Supabase para sincronizar | 01a04ad2-682e-7043-b6f1-60c439b05e13 | Bucket, limits e secret |
| H-05 | Skin / P2P / escala | 01a04813-2341-7ae1-ab37-6ddcfe73d3e0 | SkinRestorer, Supabase, e4mc/World Host e gaps P2P |
| H-06 | Arquitetura do launcher | 6a8ec116-6c58-83e9-8722-067725b1aedd | Especificação anterior e estratégia Prism |
| H-07 | Envio De Documento | 6a8e0a97-0aac-83e9-9a4e-55627ae67482 | Escopo unificado anterior à V4 |
| C-01 | README e docs atuais | C:\Users\vinic\Desktop\AuroraLauncher\README.md + docs | Arquitetura declarada e homologação |
| C-02 | Código atual | C:\Users\vinic\Desktop\AuroraLauncher\apps | Autoridade técnica principal |
| T-01 | Validações de 29/08/2026 | Builds/tests executados nesta auditoria | 26 testes, builds e warnings |
| S-01 | Worker público | https://aurora-api.aurora-edge-proxy.workers.dev | Health e Storage HTTP 200 |

# Apêndice C — Arquivos-chave para futuras execuções

| Área | Arquivo | Ação recomendada |
| --- | --- | --- |
| UI principal | apps/desktop/src/App.tsx | Refatorar primeiro; concentra navegação, catálogos, aparência e assistente |
| Estilos | apps/desktop/src/styles.css | Tokens e componentes visuais |
| Edge client | apps/desktop/src/lib/edge.ts | Adicionar timeout/cancelamento |
| Firebase client | apps/desktop/src/lib/firebase.ts | Auth e perfil |
| Skins locais | apps/desktop/src/lib/localSkins.ts | IndexedDB |
| Comandos Tauri | apps/desktop/src-tauri/src/commands.rs | Fronteira UI/core; dividir por domínio |
| Downloads | apps/desktop/src-tauri/src/engine/download.rs | Base para updater e CAS |
| Minecraft | apps/desktop/src-tauri/src/engine/minecraft.rs | Instalação e loaders |
| Launch | apps/desktop/src-tauri/src/engine/launch.rs | Argumentos/redaction/spawn |
| IPC | apps/desktop/src-tauri/src/engine/ipc.rs | Protocolo estável; manter separado de UI |
| TTS | apps/desktop/src-tauri/src/engine/tts.rs | MP3 e boundaries |
| Worker | apps/edge-proxy/src/index.ts | Separar rotas e rate limit |
| Swing HUD | apps/companion-mod/shared-ui/.../AuroraAssistantOverlay.java | Substituir por HUD nativa |
| Status | docs/phase-0-status.md | Atualizar a cada marco |

# Apêndice D — Checklist de encerramento da próxima fase

[ ] Git inicializado, baseline tagueado e .gitignore revisado.

[ ] Próxima versão não reutiliza 0.1.0.

[ ] LICENSE e notices coerentes com a arquitetura real.

[ ] App.tsx dividido e bundle com code splitting.

[ ] Requests do Worker possuem timeout/cancelamento.

[ ] HUD nativa 1.20.1 Fabric e Forge aprovada.

[ ] Nove combinações do Companion registradas em matriz runtime.

[ ] Skin classic/slim/legada e capa verificadas visualmente.

[ ] Frontend/Rust/Worker/Companion passam no CI.

[ ] Instalador versionado, com SHA-256 e sem sobrescrita.

[ ] Documentação atualizada no mesmo commit.

[ ] Somente após tudo acima: iniciar updater de conteúdo.

ORIENTAÇÃO FINAL  A melhor próxima execução não é adicionar uma feature nova. É transformar o estado atual em um baseline imutável, fechar a experiência nativa do Companion e provar a matriz suportada. Isso reduz o risco de construir diagnóstico, IA e multiplayer sobre uma base que ainda não possui critérios de encerramento consistentes.